Центр конкурентоспособности агробизнеса (ЦКА)

Проект “Развитие устойчивых агропродовольственных кластеров”

(Кредит №7526-KG, Грант GAFSP №TF C4129-KG)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Для консультанта – инженера-строителя/инженера по надзору

I. Общая информация о проекте:

Международная ассоциация развития (МАР) предоставила средства кредита и гранта Правительству Кыргызской Республики. Целью проекта является в повышении производительности и устойчивости к изменению климата отдельных агропродовольственных кластеров, а также, в случае возникновения соответствующего установленным критериям кризиса или чрезвычайной ситуации, оперативном и эффективном реагировании на них.

Проект окажет поддержку по развитию в Чуйской, Джалал-Абадской и Нарынской областях двух агропродовольственных кластеров - молочного и садоводческого. Задачей проекта также является оказание содействия развитию системы семеноводства и племенного животноводства на национальном уровне.

Проект состоит из следующих компонентов:

Компонент 1: Инвестиции в развитие агропродовольственных кластеров. Этот компонент будет предоставлять кредиты молочным и садоводческим кластерам. Прямыми бенефициарами будут являться отдельные фермеры, производители, организованные группы производителей, перерабатывающие предприятия, семеноводческие и племенные хозяйства. Этот компонент будет реализовывать Министерство финансов КР через Отдел управления кредитными линиями при МФ (ОУКЛ).

Компонент 2: Укрепление институтов и систем. Данный компонент будет реализовываться Министерством водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности (МВРСХПП) через Центр конкурентоспособности агробизнеса (ЦКА) для поддержки двух агропродовольственных кластеров: (i) молочного кластера в Чуйской и Джалал-Абадской областях; (ii) кластера садоводства в Нарынской и Джалал-Абадской областях. Данный компонент включает в себя следующие подкомпоненты:

Подкомпонент 2.1 Обучение и развитие потенциала агропродовольственных кластеров

Этот подкомпонент направлен на повышение потенциала бенефициаров проекта, включая фермеров, перерабатывающие предприятия, а также других участников целевых агропродовольственных кластеров через проведение комплексных обучений и консультаций.

Учебные программы будут включать улучшение производства, управление качеством продукции, молочное скотоводство и здоровье животных, комплексную борьбу с вредителями и болезнями, соблюдение санитарных и фитосанитарных требований (СФС), безопасность пищевых продуктов и внедрение климатически устойчивых технологий и практик. Обучение будет преимущественно практическим и проводиться на базе демонстрационно-фермерских хозяйств, которые будут созданы в рамках проекта.

Также из средств гранта будет проведено искусственное осеменение 20 000 голов коров в рамках молочного кластера в целях улучшения генетического потенциала местного скота и увеличения производительности молочного производства, а также повышение квалификации техников-осеменаторов по предоставлению услуг фермерам.

Подкомпонент будет финансировать также усиление потенциала Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, и его подведомственных департаментов по внедрению цифровых инструментов и платформ для сельскохозяйственной отрасли.

Подкомпонент 2.2. Улучшение семеноводческой системы

В рамках данного подкомпонента проект будет способствовать разработке, испытанию и отбору улучшенных, адаптированных к местным условиям, высокоценных, востребованных на рынке сортов семян, устойчивых к изменению климата.

Подкомпонент 2.3. Улучшение системы племенного животноводства и управления информацией.

Данный подкомпонент будет поддерживать совершенствование политики и правил разведения животных и разработку национального плана молочно-мясного животноводства (посредством подкомпонента 2.1), оказывать поддержку соответствующим подразделениям МВРСХПП, а также отдельным государственным и частным племенным хозяйствам, отобранным МВРСХПП, путем предоставления качественных племенных быков, сельскохозяйственного оборудования и связанных с ними климат ориентированных технологий. В рамках подкомпонента будет также финансироваться: (i) модернизация региональных ветеринарных лабораторий в Джалал-Абадской и Чуйской областях; (ii) создание информационной системы по племенному животноводству.

Компонент 3: Операционная поддержка и управление проектом

Данный компонент будет поддерживать реализацию проекта, включая разработку централизованной системы мониторинга и оценки проекта, которая будет принята ОРП и региональными подразделениями реализации, стратегии коммуникации и взаимодействия с гражданами, согласие с экологическими и социальными стандартами и фидуциарными требованиями, обучением и дополнительными эксплуатационными расходами.

Компонент 4: Компонент условного реагирования на чрезвычайные ситуации (нулевой компонент)

Проект будет включать в себя компонент, который обеспечит поддержку в случае чрезвычайной ситуации, включая катастрофы, связанные с климатом, по перераспределению средств проекта для поддержки экстренного реагирования. Данный компонент будет реализовываться из неиспользованных кредитных/грантовых средств проекта других компонентов для покрытия мер реагирования на чрезвычайные ситуации, которые могут вызвать серьезные неблагоприятные экономические и/или социальные последствия для страны, связанные со стихийным бедствием.

- ЦЕЛИ и ЗАДАЧИ ЗАДАНИЯ

Основными целями технического задания (ТЗ) Консультанта-инженера является оказание поддержки Центру конкурентоспособности агробизнеса (ЦКА) в подготовке технического задания для подготовки пакета проектно-сметной документации (ПСД) для строительства и реконструкции  объектов, подлежащих реконструкции в рамках компонента 2 проекта (согласно приложению 1), а также оценка тендерных предложений в ходе отбора компании для разработки ПСД, координация и ведение надзора по разработке ПСД, согласование ПСД с соответствующими государственными органами.

- ОБЪЕМ УСЛУГ

- Данное задание предусматривает решение следующих задач:

- Задача I: Услуги по надзору за подготовкой ПСД

- Задача: Услуги надзора за строительством/ремонтом/реконструкцией

Задача I: Услуги по надзору за подготовкой ПСД

Для выполнения данной задачи Эксперт должен провести следующие мероприятия:

- Участвовать в оценке технических предложений по тендерному отбору компании/группы экспертов по разработке ПСД по строительству или реконструкции объектов проекта.

- Осуществлять контроль за процессом разработки ПСД, обеспечивая соответствие проектных решений техническим требованиям, установленным в ТЗ, а также строительно-ремонтным нормам и правилам.

- Координировать работу проектировщиков, сметчиков и других специалистов, привлекаемых к разработке ПСД, для обеспечения соблюдения сроков и качества работы.

- Проводить регулярные проверки промежуточных этапов разработки ПСД, проверяя соответствие проектной документации требованиям ТЗ.

- Оценивать проектные решения на предмет их экономической целесообразности и безопасности.

- Разрешать возникающие вопросы и спорные моменты между участниками разработки ПСД.

- Осуществлять контроль за выполнением всех необходимых изыскательских работ, включая геодезические, геологические исследования и другие, если они предусмотрены техническим заданием.

- Готовить промежуточные отчеты и справки о ходе выполнения работы по подготовке ПСД.

- Координировать и по возможности оказывать содействие в получении всех необходимых разрешений и согласований разработанного ПСД, включая проверку на соответствие экологическим стандартам, стандартам безопасности и другим требованиям.

- Провести проверку соответствия окончательной проектно-сметной документации с техническим заданием и другими нормативными актами.

- Все работы по ПСД должны быть выполнены в соответствии с действующим законодательством и регламентами в области проектирования и строительства.

Ожидаемые результаты по задаче 2: Разработанный пакет ПСД должен быть согласован со всеми соответствующими государственными органами.

- Задача II: Услуги надзора за строительством/ремонтом/реконструкцией

Инженер / Консультант по надзору осуществляет контроль за выполнением строительно-монтажных работ с целью обеспечения их соответствия проектной документации, требованиям качества, срокам выполнения и экологическим и социальным стандартам.

В рамках оказания услуг Консультант-инженер по надзору обязан:

1. Технический надзор

- Осуществлять контроль соответствия выполняемых работ проектно-сметной документации, техническим условиям, строительным нормам и правилам.

- Контролировать качество строительных материалов, конструкций, изделий и оборудования, используемых на объекте.

- Проверять соблюдение технологий производства работ.

2. Контроль сроков и объёмов работ

- Мониторить выполнение работ в соответствии с утверждённым календарным графиком.

- Проверять фактические объёмы выполненных работ и их соответствие актам выполненных работ (форма КС-2, КС-3 или эквиваленты).

- Информировать Заказчика о рисках нарушения сроков и предлагать корректирующие меры.

3. Контроль качества и приёмка работ

- Участвовать в освидетельствовании скрытых работ и ответственных конструкций.

- Проводить промежуточную и итоговую приёмку выполненных работ.

- Выдавать предписания Подрядчику по устранению выявленных дефектов и нарушений.

4. Экологический и социальный надзор

- Контролировать соблюдение требований Плана экологического и социального управления (ESMP), охраны труда и техники безопасности (OHS), а также Процедур управления трудовыми ресурсами (LMP).

- Осуществлять мониторинг воздействия работ на окружающую среду и местное население.

- Проверять выполнение мер по предотвращению загрязнения, управлению отходами, шумом, пылью и водными ресурсами.

5. Охрана труда и техника безопасности

- Контролировать соблюдение требований OHS на строительной площадке.

- Проверять наличие инструктажей, СИЗ и безопасных условий труда.

- Немедленно информировать Заказчика о несчастных случаях и инцидентах.

6. Документационное сопровождение и отчетность

- Вести журнал работ и журнал технического надзора.

- Проверять исполнительную документацию и сертификаты качества.

- Подготавливать периодические отчёты (еженедельные / ежемесячные) о ходе выполнения работ.

7. Координация и взаимодействие

- Организовывать взаимодействие между Заказчиком, Подрядчиком, проектировщиком и другими участниками проекта.

- Участвовать в совещаниях, выездных проверках и инспекциях.

- Согласовывать изменения в проектных решениях (при необходимости).

8. Завершение работ и ввод в эксплуатацию

- Участвовать в окончательной приёмке объекта.

- Проверять готовность объекта к эксплуатации.

- Подготавливать заключение о соответствии выполненных работ требованиям проекта и нормативным документам.

III. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ:

Ожидается, что Консультант-инженер будет задействован до 22 рабочих дней в месяц в течение 24 месяцев с испытательным сроком на 3 (три) месяца.

При необходимости данное техническое задание может быть дополнено с продлением сроков и с соответствующими выплатами для выполнения задач по надзору за ходом ремонтно-строительных работ объектов проекта (по согласованию со Всемирным банком).

Контракт будет подписан между ЦКА и Консультантом-инженером на основе повременной оплаты по фактически отработанному времени, подтвержденного соответствующим табелем.

IV. ПРОЦЕДУРЫ ОТЧЕТНОСТИ И УТВЕРЖДЕНИЯ:

Консультант-инженер подготовит и представит директору ЦКА следующие виды отчетов: а) ежемесячный отчет; и б) итоговый отчет.

Консультант-инженер должен предоставлять в ЦКА ежемесячные отчеты о выполненной работе. В отчетах консультант-инженер должен: 1) описать выполненные мероприятия в соответствии с планом работ и полученные результаты за отчетный период;  2) описание работ, запланированных на следующий месяц; 3) описать возникшие проблемы и пути решения.

Консультант обязан информировать ЦКА о любых трудностях, препятствующих достижению результатов, и рекомендуемые меры по их устранению.

Отчет, табель и акт выполненной услуги должны предоставляться на бумажных и электронных носителях (при необходимости с фото- и видео-материалами).

Все отчеты консультанта-инженера подлежат согласованию с соответствующими сотрудниками ЦКА, согласованию с Координатором-1 и Координатором-2 ЦКА и утверждению директором ЦКА. При необходимости ЦКА может запросить утверждение отчетов и табеля соответствующими вовлеченными учреждениями.

# V. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ:

1. Центр конкурентоспособности агробизнеса (ЦКА) является Заказчиком по данному заданию, ответственным за качество услуг, оказываемых Консультантом-инженером в соответствии с настоящим Техническим заданием.

2. Консультант-инженер несет ответственность за выполнение услуг в соответствии с настоящим Техническим заданием.

3. Консультант-инженер должен ознакомиться с процедурами, протоколами и инструментами, связанными с экологическими и социальными стандартами, применимыми к этому заданию, и Заказчик должен предоставить все необходимые материалы для этой цели.

4. Консультант-инженер несет ответственность за немедленное письменное информирование Заказчика обо всех возникших рисках и вопросах.

5. Между ЦКА и Консультантом-инженером с установленной периодичностью должны проводиться регулярные интерактивные обсуждения в онлайн и индивидуальном форматах для обсуждения прогресса, предложений, рисков и возникших вопросов.

# VI. ВКЛАД ЗАКАЗЧИКА:

Заказчик предоставляет доступ Консультанту-инженеру ко всем имеющимся материалам, которые могут потребоваться для выполнения изложенных услуг.

# VII. КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И КРИТЕРИИ:

Консультант-инженер должен соответствовать следующим квалификационным критериям:

- Высшее образование в области строительства, архитектуры и аналогичных областях.

- Опыт работы в строительной сфере не менее 5 лет.

- Доказанный опыт работы в качестве эксперта по разработке ПСД (не менее 3 контрактов).

- Доказанный опыт работы в качестве эксперта по техническому надзору (не менее 3 контрактов).

- Наличие сертификата/лицензии специалиста по техническому надзору по строительству.

- Наличие квалификационных сертификатов по строительным нормам, охране труда и безопасности, экологическим нормам.

| № | Квалификационные критерии | Баллы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Высшее образование в области строительства, архитектуры и аналогичных областях. | 20 |
| 2 | Опыт работы в строительной сфере не менее 5 лет | 25 |
| 3 | Доказанный опыт работы в качестве эксперта по разработке ПСД (не менее 3 контрактов). | 25 |
| 4 | Доказанный опыт работы в качестве эксперта по техническому надзору (не менее 3 контрактов). | 20 |
| 5 | Наличие квалификационных сертификатов по строительным нормам, охране труда и безопасности, экологическим нормам. Наличие сертификата/лицензии специалиста по техническому надзору по строительству. | 10 |

Приложение 1. Предварительный перечень объектов проекта для строительства и реконструкции

| № | Наименование объекта | Месторасположение объекта |
| --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция коровников ГП Кыргызгосплемзавод | Чуйская область |
| 2 | Демонтаж коровника и строительство доильного зала на базе ГП Кыргызгосплемзавод | Чуйская область |
| 3 | Ремонт 8 межрайонных центров Департамента экспертизы с/х культур | области |
| 4 | Ремонт здания Кыргызского НИИЗ, лабораторий и селекционно-семеноводческих хозяйств НИИ Земледелия | Бишкек, области |
| 5 | Иные объекты по согласованию с МВСХПП КР | По мере определения |