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Сентябрь-2026
ЗАПРОС ЦЕНОВОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ – УСЛУГИ (ЗПП)

Название проекта: Экологическое управление озером Иссык-Куль и устойчивое развитие туризма» (L4454-KGZ(COL) / G0949-KGZ(SF)
Источник финансирования: Грант АБР G0949-KGZ(SF)
[bookmark: _Hlk235722604]Номер контракта: NCS4: Услуги по актуализации и обновлению проектно-сметной документации (ПСД), ведомостей объемов работ и спецификаций для компонента «Объекты туристической инфраструктуры» (ОИТ).
Дата публикации запроса: 15.09.2026 г. 
Кому: всем участникам


Уважаемый г-н/ г-жа: 

1. Проект АБР «Экологическое управление озером Иссык-Куль и устойчивое развитие туризма» при Министерстве строительства, архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства Кыргызской Республики (Заказчик) настоящим запрашивает у вас представление ценового предложения на выполнение услуг, описанных в Объёме услуг, прилагаемом в качестве Приложения А к данным документам. Однако, если вы ранее участвовали в подготовке данного Объёма услуг, являющегося предметом данного запроса, вы подлежите дисквалификации.

Чтобы помочь вам в подготовке ценового предложения, мы прилагаем необходимые: График поставки и установки, Техническое задание, Форма предложения и Проект контракта.

2. Однако если вы/ваша фирма подпадаете под любое из следующих условий, ваше предложение не может быть рассмотрено:
(a) вы/ваша фирма не являетесь гражданином/ подданным страны-члена АБР, или 
(b) вы/ваша фирма связаны/ были связаны с фирмой, подготовившей проект, спецификации или участвовали в подготовке Проекта, для которого был определен контракт, являющийся предметом настоящего Запроса на подачу ценового предложения, или
(c) вы/ваша фирма принадлежит/ является собственностью Покупатель, или
(d) вы/ваша фирма в настоящее время подвергаетесь санкциям или временно отстранены от деятельности Азиатским банком развития за нарушение его Антикоррупционной политики (1998 г., пересмотренной на сегодняшний день), или
(e) импорт товаров или услуг из вашей страны или любые выплаты физическим или юридическим лицам в вашей стране запрещены в соответствии с решением Совета Безопасности Организации Объединенных Наций в соответствии с Главой VII Устава Организации Объединенных Наций.
3. Для участия в отборе вы должны иметь опыт предоставления услуг, указанных в данном Запросе ценового предложения. Консультант должен соответствовать следующим минимальным требованиям:
- опыт работы в области централизованного водоснабжения и водоотведения в качестве проектировщика в течение последних пяти лет;
- конкретный опыт реализации как минимум одного контракта на сумму не менее 80 000 долларов США в течение последних пяти лет по проектированию систем водоснабжения, водоотведения и насосных станций4. Ваше предложение должно быть представлено в соответствии со следующими инструкциями, процедурами, положениями и условиями Контракта.

Подготовка котировок

(a) Ваше ценовое предложение должно охватывать все позиции, описанные в Объёме услуг, и подаваться только в приложенной Форме ценового предложения. Валютой предложенных цен и платежей является кыргызский сом.
(b) Вы должны предоставить только один набор котировок по вышеуказанным пунктам. Ваше предложение должно быть напечатано или написано несмываемыми чернилами и подписано вами или вашим уполномоченным представителем. Без подписи в Форме предложения ваше предложение не будет рассматриваться в дальнейшем.

(c) Вы должны предоставить один оригинал Формы предложения с четкой пометкой «Оригинал». Кроме того, вы также должны предоставить одну копию с пометкой «КОПИЯ». В случае каких-либо расхождений между оригиналом и копией, оригинал имеет преимущественную силу.

(d) Ваше предложение должно быть действительным в течение 45 дней с момента крайнего срока подачи предложения, как указано ниже. Если вы отзовете свое предложение в течение срока действия и/или откажетесь принять присуждение контракта, в момент и в случае его присуждения, вы будете исключены из списка Поставщиков проекта на 2 года.
. 
Подача и вскрытие

(e) Ваша Форма ценового предложения должна быть представлена до 12:00, 29 сентября 2026 года, вместе с требуемыми документами, которые должны быть подписаны, запечатаны в конверт, адресованы и доставлены по следующему адресу:

Адрес Заказчика	: Кабинет 313, ул. Турусбекова 31, 
  Бишкек, Кыргызская Республика (720001)
 			  
Телефон 		: +996 999 177 748
Электронный адрес:	 ikemstdpmo@gmail.com


Предложения будут вскрыты публично, в присутствии представителей участвующих поставщиков услуг, пожелавших присутствовать, 29 сентября 2026 года в 12:00 по следующему адресу: г. Бишкек, ул. Турусбекова 31, каб. 313.

Оценка и сравнение

(f) Ценовые предложения, признанные в значительной степени отвечающими требованиям настоящего Запроса ценового предложения, будут оцениваться путём сравнения предложенных цен. Предложение не считается в значительной степени соответствующим, если оно содержит существенные отклонения или оговорки по отношению к условиям, положениям и спецификациям, изложенным в данном Запросе ценового предложения.
(g) При оценке предложений Заказчик произведёт корректировку любых арифметических ошибок следующим образом:
(i) если имеется расхождение между суммами, указанными цифрами и прописью, будет считаться сумма, указанная прописью; и
(ii) если имеется расхождение между указанной единичной ценой (если применимо) и общей стоимостью позиции, полученной путём умножения единичной цены на количество, будет считаться указанная единичная цена.
Если вы откажетесь принять исправление, ваше предложение будет отклонено.

Присуждение контракта
(h) Заказчик присудит контракт Поставщику услуг, чьё ценовое предложение будет признано полностью соответствующим требованиям настоящего Запроса ценового предложения и которое предложит наименьшую цену.
(i) Поставщик услуг, чьё предложение принято, будет уведомлён Заказчиком в течение шестидесяти (60) дней с даты подачи предложения посредством возврата копии Формы ценового предложения с отметкой о принятии, подписанной уполномоченным представителем Заказчика.
(j) Успешный Поставщик услуг обязан подписать Контракт в соответствии с прилагаемыми Условиями контракта. В дополнение к предложенной цене, цена Контракта включает налог на добавленную стоимость (НДС) Кыргызской Республики.
5. Дополнительную информацию можно получить по адресу:

Адрес: город Бишкек, Турусбекова 31, каб. 313
Телефон: +996 999 177 748
Электронная почта: ikemstdpmo@gmail.com
6. Покупатель намерен использовать средства Азиатского банка развития (АБР) для правомочных выплат по Контракту, вытекающих из настоящего Запроса ценового предложения.

7. В соответствии с Антикоррупционной политикой АБР (1998 г., пересмотренной на сегодняшний день), поставщики должны соблюдать самые высокие нормы этики в процессе закупки и исполнения таких контрактов. АБР может отклонить предложение о присуждении контракта и может наложить санкции или другие меры по исправлению положения в отношении вовлеченных сторон, если он определит, что поставщик, рекомендованный к присуждению контракта, или любая другая сторона, прямо или через агента, замешан в коррупционных, мошеннических, сговорных, принудительных или препятствующих действиях, или других нарушениях, связанных с проявлениями недобросовестности в ходе проведения конкурсного отбора или выполнения Контракта. На момент подачи вашего предложения вы не должны находиться в санкционном списке АБР. Фирма/частное лицо не имеет права участвовать в какой-либо деятельности по закупкам в рамках проекта, финансируемого, управляемого или поддерживаемого АБР, в период временного приостановления или отстранения от участия со стороны АБР в соответствии с его Антикоррупционной политикой, независимо от того, было ли такое отстранение непосредственно наложено или применимо АБР в соответствии с Соглашением о взаимном исполнении решений об отстранении.

8. Вы/ваша фирма, партнеры совместного предприятия, партнеры, компании-учредители, филиалы или дочерние компании, включая любых субподрядчиков или поставщиков для любой части Контракта, не являетесь и никогда не были временно отстранены, лишены прав участия, объявлены неправомочными или внесены в черный список страной покупателя, любой международной организацией и другим донорским агентством.

В случае если отстранен от участия, объявлен неправомочным, временно приостановлен или внесен в черный список укажите подробную информацию (применительно к каждому партнеру совместного предприятия, партнеру, компанию-учредителю, филиалу, дочерним компаниям, субподрядчикам и/или поставщикам):[footnoteRef:1]  [1:  Любая такая информация должна быть направлена Покупателем в АБР.] 



(a) Название учреждения: __________________
(b) Период отстранения, дисквалификации или внесения в черный список (дата начала и окончания): ____________
(c) Причина отстранения, дисквалификации или внесения в черный список: ________________________

9. Вы/ваша фирма, партнеры по совместному предприятию, партнеры, филиалы или дочерние компании компании-учредителя, включая любых субподрядчиков или поставщиков, ключевые должностные лица и директора, не были [обвинены или осуждены] за какое-либо уголовное преступление (включая уголовные преступления и правонарушения) или нарушения правил/ положений закона, влекущие за собой наказание в виде лишения свободы.

Если было предъявлено обвинение или осуждение пожалуйста, укажите подробную информацию:[footnoteRef:2]  [2:  Любая такая информация должна быть направлена Покупателем в АБР.

] 


(a) Характер правонарушения/нарушения: __________________
(b) Суд/область юрисдикции: __________________
(c) Решение (т.е. отклонен; урегулирован; осужден/срок наказания): __________________
(d) Другие соответствующие сведения:

10. Вы/ваша фирма понимаете, что вы обязаны уведомить АБР, если вы/ваша фирма, партнеры по совместному предприятию, партнеры, компания-учредитель, филиалы или дочерние компании, включая любых субподрядчиков или поставщиков, временно отстранены от работы, не допущены к работе или лишены права работать с АБР или любыми другими многосторонними банками развития, страной покупателя, международными организациями и другими учреждениями-донорами, или если любой из ваших ключевых должностных лиц и директора обвинены или осуждены за любое уголовное преступление или правонарушения/нарушения положений закона, которые влекут за собой наказание в виде лишения свободы.

11. Любое введение в заблуждение, которое сознательно или по неосторожности вводит в заблуждение или пытается ввести в заблуждение, может привести к автоматическому отклонению котировки/предложения или аннулированию контракта, в случае его присуждения, и может привести к принятию мер по исправлению положения в соответствии с Антикоррупционной политикой АБР (1998 г., пересмотренной на сегодняшний день) и «Принципами и руководством по добросовестности» (2015 г., с периодическими поправками).

12. У участника торгов не должно быть конфликта интересов. Все участники торгов, у которых обнаружен конфликт интересов, будут дисквалифицированы.

13. Пожалуйста, подтвердите по факсу/электронной почте получение настоящего запроса и подтвердите, отправите ли вы ценовое предложение.








С уважением,


Токтошев А.С.,
Директор Проекта











ФОРМА ЦЕНОВОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
(Услуги)
__________________ [дата]
Кому: _______________________________ [Имя Клиента]
_______________________________ [Адрес Клиента]
_______________________________
Настоящим мы подтверждаем готовность выполнить ___________________________________________ [наименование и номер Контракта] в строгом соответствии с Условиями Контракта и Объемом Услуг, прилагаемым к настоящему Коммерческому Предложению. Стоимость выполнения Контракта не должна превышать _________________________ [сумма прописью и цифрами] (______________) [наименование валюты]_____________, в соответствии с Прейскурантом, приложенным к Объему Услуг.
Мы предлагаем завершить выполнение услуг, описанных в Контракте, в течение Срока Выполнения, указанного в ценовом Объеме Услуг.
Настоящее Коммерческое Предложение и Ваше письменное принятие будут составлять обязательный для обеих сторон Контракт. Мы понимаем, что Вы не обязаны принимать ни самое низкое, ни какое-либо из полученных Коммерческих Предложений.
Настоящим подтверждаем, что данное Коммерческое Предложение соответствует условию Срока Действия Предложения, установленному в документе Запроса Коммерческого Предложения.
Мы заявляем, что:
(a) являемся гражданами страны-члена АБР;
(b) не были связаны с организацией, подготовившей техническое задание, и не участвовали в подготовке Проекта, к которому относится Контракт, являющийся предметом настоящего запроса коммерческих предложений;
(c) не являемся собственностью Клиента;
(d) в настоящее время не находимся под санкциями и не временно приостановлены Азиатским Банком Развития;
(e) по нашим сведениям, нам не запрещено заключать Контракты в соответствии с решением Совета Безопасности Организации Объединенных Наций.
Название Поставщика Услуг: ________________________________
Уполномоченная подпись: ________________________________
Имя подписанта: ________________________________
Должность подписанта: ________________________________
Адрес: ________________________________
Телефон: ________________________________
Факс (при наличии): ________________________________
Адрес электронной почты (по желанию): ________________________________









ПРИНЯТИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Клиент принимает предложение Поставщика Услуг о предоставлении услуг.
Название Клиента:              ________________________________
Уполномоченная подпись: ________________________________
Имя подписанта:                 ________________________________
Должность подписанта:     ________________________________
Дата:                                    ________________________________











































                                                         ТАБЛИЦА ЦЕН

	№ п/п.
	Наименование позиции или вида работ
	Единица измерения
	Цена за единицу

	1
	Первоначальный отчет Предоставление детальной методологии работы, общего календарного графика выполнения задания и графиков работы специалистов. Характеристика существующих изменений на участках ОИТ, определение вариантов и альтернативных технических решений, обход инфраструктурных препятствий.
	Отчет
	

	2
	Промежуточный отчет по разработке ПСД 
Подготовка эскизной концепции дизайна, учитывающей границы земельных участков и требования Минкультуры КР. Презентация концепции на общественных слушаниях с участием мэрии и местного населения. 
	Отчет
	

	3
	Обновление ПСД и получение разрешительных документов
Подготовка основного пакета ПСД с получением всех разрешительных документов (ГЗ, ИТУ, ТУ) от муниципальных и государственных органов. Разработка текстовой и расчетной книги раздела ОВОС (Охрана окружающей среды). Передача материалов штатному экологу проекта для актуализации общего ПУОС.   
	Отчет
	

	4
	Окончательный отчет по ПСД и тендерная документация. Предоставление финальной рабочей документации, спецификаций и Ведомостей объемов работ (ВОР), рассчитанных в соответствии с подходом к измерению Общих условий контракта «Малые работы» СТД АБР с использованием системы CESSM (или аналогичной применимой системы). Предоставление объектных и локальных смет, а также Сводного сметного расчета (ССР), составленных в программном комплексе «РИК» по актуальным рыночным расценкам КР. Получение положительных заключений Государственной экологической и технической экспертиз КР. 
	Отчет
	

	
	Итого 
	
	






КОНТРАКТ
Страна: Кыргызская Республика
Название проекта: Проект АБР «Экологическое управление озером Иссык-Куль и устойчивое развитие туризма»
Название контракта: Услуги по актуализации и обновлению проектно-сметной документации (ПСД), ведомостей объемов работ и спецификаций для компонента «Объекты туристической инфраструктуры» (ОИТ).
Номер контракта: NCS4
Настоящий Контракт заключен ___ [дата] ____ числа __ [месяца], ____ [года] ____ между Проектом АБР «Экологическое управление озером Иссык-Куль и устойчивое развитие туризма» при Министерстве строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства (Минстрой) с одной стороны (именуемый в дальнейшем «Заказчик») и ___ [название Поставщика] ________ (именуемый в дальнейшем «Поставщик»), с другой стороны.
С учетом того, что Клиент запросил Коммерческое Предложение на услуги по актуализации и обновлению проектно-сметной документации (ПСД), ведомостей объемов работ и спецификаций для компонента «Объекты туристической инфраструктуры» (ОИТ), которые должны быть выполнены Поставщиком услуг в соответствии с Контрактом, и принял Коммерческое Предложение Поставщика услуг на сумму [сумма прописью] ([сумма цифрами]), далее именуемую «Цена Контракта», стороны договорились о следующем:
1. Следующие документы считаются неотъемлемой частью настоящего Контракта и подлежат совместному чтению и толкованию:
a) Форма Коммерческого Предложения с Объемом Услуг и Приложением [а также Прейскурант в форме опции B Коммерческого Предложения];
b) Условия Контракта;
2. С учетом платежей, подлежащих выплате Клиентом Поставщику услуг, как указано ниже, Поставщик услуг настоящим заключает настоящее Соглашение с Клиентом для выполнения и завершения оказания услуг по Контракту.
3. Клиент настоящим соглашается оплатить, в счет успешного выполнения услуг, Цена Контракта, указанная и принятая в Форме Коммерческого Предложения, в соответствии с условиями оплаты, предусмотренными Условиями Контракта.
В УДОСТОВЕРЕНИЕ чего стороны подписали Контракт в соответствии с законодательством Кыргызской Республики на дату, указанную выше.

	Подпись и печать Заказчика:
За и от имени


_____________________________
                    Имя уполномоченного представителя
	Подпись и печать Поставщика:
За и от имени 


_____________________________
Имя уполномоченного представителя


                                                                                                                                                                                                                                 



УСЛОВИЯ И ПОЛОЖЕНИЯ КОНТРАКТА
Название проекта: Проект АБР «Экологическое управление озером Иссык-Куль и устойчивое развитие туризма» 
Заказчик: Министерство строительства, архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства Кыргызской Республики
Номер контракта: NCS 4

1. Определения
(a) «Контракт» означает соглашение, заключенное между Заказчиком и Поставщиком услуг, вместе с упомянутыми в нем Контрактными документами, включая все приложения и документы, включенные посредством ссылки.
(b) «Контрактные документы» означают документы, перечисленные в Контракте, включая любые поправки к ним.
(c) «Цена Контракта» означает цену, подлежащую уплате Поставщику услуг, как указано в Контракте, с учетом любых дополнений и корректировок в соответствии с условиями Контракта.
(d) «Исполнение» означает выполнение Поставщиком услуг обязательств по Контракту в соответствии с установленными условиями.
(e) «Заказчик» означает организацию, приобретающую услуги.
(f) «Услуги» означают услуги, которые Поставщик услуг обязуется выполнить в соответствии с Объемом услуг в Приложении А.
(g) «Поставщик услуг» означает физическое лицо или юридическое лицо (частное или государственное), чье предложение на исполнение Контракта было принято Заказчиком и указано в Контракте, включая правопреемников и разрешенных преемников Поставщика.
(h) «АБР» — Азиатский банк развития.

2. Применимое право
Контракт толкуется в соответствии с законодательством страны Заказчика.
3. Язык
Все сообщения и документы, связанные с Контрактом, должны быть на русском языке.
4. Уступка
Любая уступка прав по настоящему Контракту, полностью или частично, без предварительного письменного согласия Заказчика является недействительной.

5. Мошенничество и коррупция
На настоящий Контракт распространяются положения Антикоррупционной политики АБР (1998 г., с последующими поправками) и Принципов и Руководства по добросовестности (2015 г., с периодическими поправками), которые требуют от Заемщиков (включая бенефициаров деятельности, финансируемой АБР), а также Поставщиков услуг и Подрядчиков по контрактам, финансируемым АБР, соблюдать высочайшие стандарты этики при проведении закупок и исполнении контрактов.

6. Исполнение услуг
Поставщик услуг обязуется выполнять Услуги добросовестно и эффективно, предоставлять Заказчику информацию, связанную с Услугами, по обоснованному запросу Заказчика, а также координировать свои действия с Заказчиком при выполнении Услуг.
7. Требуемые стандарты исполнения
(a) Общее описание
(b) Конкретные стандарты
(c) Параметры исполнения
Поставщик услуг подтверждает соблюдение вышеуказанных стандартов и параметров.
8. График исполнения услуг
Услуги должны быть завершены в соответствии с графиком, указанным в Объеме услуг, но не позднее 5 месяцев с даты подписания Контракта.

9. Фиксированная цена Контракта
Цены, указанные в Форме Коммерческого предложения, являются твердыми и фиксированными и не подлежат корректировке в ходе исполнения Контракта, за исключением случаев, предусмотренных разделом 11 [Оплата].

10. Налоги и сборы
Поставщик услуг полностью отвечает за уплату всех налогов, пошлин, лицензионных сборов и иных платежей, возникших до завершения предоставления Услуг Заказчику.
11. Оплата
После подачи Поставщиком услуг требования к оплате и последующей проверки Заказчиком, оплата Цены Контракта осуществляется следующим образом:
(a) Авансовый платеж (опционально) 10% в течение 14 дней после подписания Контракта, при подтверждении мобилизации Поставщика услуг.
(b) 90% стоимости подтвержденных результатов согласно Таблицы 4. График выплат Технического задания (поэтапно).

12. Разрешение споров

Клиент и Поставщик услуг должны прилагать все усилия для дружественного урегулирования любых разногласий или споров между ними посредством прямых неформальных переговоров в рамках или в связи с настоящим Договором. В случае если спор остаётся неурегулированным, он подлежит разрешению в соответствии с положениями правил об арбитраже Кыргызской Республики.


13. Независимый Поставщик услуг
Ничто в настоящем Договоре не должно толковаться как установление или создание отношений между Клиентом и Поставщиком услуг в качестве «хозяина и подчинённого», «работодателя и работника» либо «доверителя и агента», а также любых подобных отношений между Клиентом и сотрудниками или агентами Поставщика услуг либо иными лицами, привлечёнными Поставщиком услуг для выполнения каких-либо услуг.

14. Права интеллектуальной собственности

Поставщик услуг обязуется возместить Клиенту любые и все претензии, ответственность, обязательства, убытки, ущерб, штрафы, действия, решения, иски, разбирательства, требования, а также любые расходы и издержки любого характера, которые могут быть возложены на Клиента, понесены им или предъявлены ему во время оказания Услуг или в связи с ними по следующим основаниям:
(a) (i) нарушение или предполагаемое нарушение Поставщиком услуг какого-либо патента или иного охраняемого права, или
(ii) плагиат или предполагаемый плагиат со стороны Поставщика услуг.

15. Невыполнение обязательств
Заказчик вправе расторгнуть Контракт, если Поставщик услуг не выполняет Услуги в соответствии с условиями Контракта, несмотря на уведомление Заказчика за 14 дней, без возникновения ответственности Заказчика перед Поставщиком. В случае расторжения сумма по Контракту подлежит справедливой корректировке.

16. Расторжение в связи с нарушением принципов добросовестности
Клиент может расторгнуть настоящий Договор, полностью или частично, если, по мнению Клиента, Поставщик услуг допустил нарушения принципов добросовестности в соответствии с пунктом 5 [Мошенничество и коррупция] при участии в конкурсе или при исполнении настоящего Договора.

17. Другие основания для расторжения
Клиент также может расторгнуть настоящий Договор, полностью или частично, если Поставщик услуг становится неплатежеспособным, банкротом либо предоставляет Клиенту разумные доказательства своей неспособности выполнить Услуги в соответствии с установленными требованиями, или не устраняет выявленные несоответствия в Услугах, либо действует недобросовестно, умышленно не соблюдая условия настоящего Договора.
18. Форс-мажор
Поставщик услуг не несет ответственности за штрафы или расторжение договора по причине неисполнения, если и в той мере, в какой его задержка в исполнении или иное неисполнение обязательств по Договору явилось результатом обстоятельств непреодолимой силы.
(a) Для целей данного пункта «обстоятельства непреодолимой силы» означают события, находящиеся вне контроля Поставщика услуг, не связанные с его виной или небрежностью и не являющиеся предвидимыми. Такие события могут включать, но не ограничиваются: действия Клиента в рамках его суверенных полномочий, войны или революции, пожары, наводнения, эпидемии, карантинные ограничения и транспортные эмбарго.
(b) В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Поставщик услуг должен незамедлительно уведомить Клиента в письменной форме о таком событии и его причинах. Если Клиент не даст иных письменных указаний, Поставщик услуг должен продолжать выполнение своих обязательств по Договору настолько, насколько это практически возможно, и искать все разумные альтернативные способы исполнения, не препятствуемые обстоятельствами непреодолимой силы.

19. Учет и документация
(a) Поставщик услуг ведет точный и систематический учет расходов, связанных с выполнением Услуг.
(b) Поставщик обязан сохранять учетные документы, оригиналы счетов и квитанций не менее 3 лет после окончания или расторжения Контракта.
(c) АБР имеет право проверять учет и документы Поставщика, а также проводить аудит через назначенных АБР аудиторов.

20. Приостановка кредита АБР
В случае приостановки АБР кредита Заказчику, Заказчик обязан уведомить Поставщика услуг и его представителя в течение 7 дней с момента получения уведомления.

21. Уведомление о расторжении в случае неоплаты
Если Поставщик услуг не получил платежи в течение 28 дней, как предусмотрено разделом 11 [Оплата], он вправе выдать уведомление о расторжении с 14-дневным сроком.






































Приложение A – Техническое задание и Требования к отчетности


Проект «Экологическое управление озером Иссык-Куль и устойчивое развитие туризма» 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На услуги по актуализации и обновлению проектно-сметной документации (ПСД), ведомостей объемов работ и спецификаций для компонента «Объекты туристической инфраструктуры» (ОИТ).

A. Вводная информация 

Правительство Кыргызской Республики получило кредитное и грантовое финансирование от Азиатского банка развития (АБР) для проекта «Экологическое управление озером Иссык-Куль и устойчивое развитие туризма» (ЭУИК). Проект ЭУИК будет реализовываться Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства (Минстрой) КР (Заказчик). Проект ЭУИК будет направлен на: (i) улучшение состояния здоровья населения и окружающей среды в районе озера Иссык-Куль путем поддержки санитарных и экологических услуг в Чолпон-Ате; (ii) повышение уровня жизни и туризма путем развития зеленых, климатически устойчивых, безопасных и инклюзивных пространств, включая всеобщий доступ для людей с ограниченными возможностями и пожилых людей; и (iii) ускорение экономического восстановления путем содействия развитию инклюзивного и устойчивого туризма.

Проект будет направлен на: (i) улучшение качества и устойчивости туристической инфраструктуры в Чолпон-Ате и повышение уровня жизни путем развития зеленых, климатически устойчивых, безопасных и инклюзивных пространств, включая всеобщий доступ для людей с ограниченными возможностями и пожилых людей; (ii) улучшение экологической и санитарно-гигиенической обстановки в Иссык-Кульском районе путем обеспечения надлежащей очистки сточных вод, образующихся в Чолпон-Ате, для защиты биосферы Иссык-Куля; и (iii) оказание поддержки в планировании и наращивании потенциала мэрии Чолпон-Аты в сфере управления туризмом и Чолпон-Атинскому предприятию «Водоканал» для повышения качества и надежности услуг по управлению сточными водами, предоставляемых как жителям, так и туристам. 
Проект будет способствовать более устойчивому, сбалансированному и диверсифицированному экономическому развитию в регионе озера Иссык-Куль и Экономического коридора Алматы-Бишкек (ЭКАБ). Проект направлен на достижение следующих целей: устойчивое, сбалансированное и диверсифицированное экономическое развитие, улучшенное с акцентом на инновации и экологически чистые технологии. Результатом проекта станет: развитие устойчивого и инклюзивного туризма и улучшение управления окружающей средой в Чолпон-Ате.


B. Цели, объем работ и детальные задачи 

1. [bookmark: _Toc21535][bookmark: _Toc161665114][bookmark: _Toc32709][bookmark: _Hlk209696495]В связи с объективными инфраструктурными изменениями в черте города Чолпон-Ата, ранее разработанная ПСД требует комплексного пересмотра, корректировки чертежей, полного пересчета ведомостей объемов работ (ВОР / BoQ) и обновления технических спецификаций и сметной стоимости в текущих ценах 2026 года. Целью настоящего технического задания является актуализация пакета ПСД для компонента «Объекты туристической инфраструктуры» (ОИТ), который полностью учитывает текущую градостроительную, ландшафтную и инфраструктурную ситуацию в г. Чолпон-Ата, разработанная в строгом соответствии с законодательством и нормами проектирования КР. Эти документы войдут в состав тендерной документации на строительные работы объектов туризма. 
2. Объем работ: Проектировочная фирма выполнит обновление чертежей, ведомостей объемов работ (ВОР), технических спецификаций и сметной документации, а также получит заключение государственной, пожарной и экологической экспертизы для следующих официальных пакетов закупок из плана закупок АБР: 

1) Тендерный пакет T-CW1: (Реконструкция Иссык-Кульского историко-культурного музея). Задачи по актуализации включают комплексную архитектурную и инженерную корректировку внутренних помещений здания музея. Все изменения планировочных и инженерных решений должны строго соответствовать утвержденной Концепции развития музея, предоставленной Министерством культуры информации, спорта и молодежной политики КР, включая тематико-экспозиционный план и технологические требования к музейным пространствам. Кроме того, необходимо обеспечить полную интеграцию обновленных чертежей с инклюзивными элементами беспрепятственного универсального доступа (пандусы, лифты/подъемники, расширенные проемы, тактильная навигация и адаптированные санитарные узлы) для людей с ограниченными возможностями здоровья (ЛОВЗ) и пожилых людей внутри и снаружи здания.  
2) Тендерный пакет № T-CW3: (Строительство набережной (променада) г. Чолпон-Ата). Задачи по актуализации променада включают перепроектирование планов благоустройства набережной, ситуационных схем, трассировку пешеходных зон и велосипедных дорожек с целью обхода возникших на местности препятствий или интеграции новых инженерных сетей г. Чолпон-Ата с учетом расширения автомобильной дороги по ул. Советской. В рамках актуализации проектной документации необходимо предусмотреть:
инженерные изыскания, включая инженерно-геологические, инженерно-геодезические, гидрметрологические (гидрологические) с подготовкой соответствующих технических заключений:
проектирование мостов, мостовых переходов и других искусственных сооружении, предусмотренных проектом;
проектирование подпорных стен, лестниц, пандусов, ограждений, водоотводных сооружений и иных элементов благоустройства и инженерной инфраструктуры;
разработку конструктивных решений по всем сооружениям и элементам благоустройства;
проектирование наружных инженерных сетей и коммуникаций, необходимых для функционирования объекта (наружное освещение, электроснабжение, водоснабжение, водоотведение, ливневая канализация, система полива и другие при необходимости);
разработку мероприятий по инженерной защите территории, организации поверхностного водоотвода, берегоукреплению (при необходимости), обеспечению безопасности движения пешеходов и велосипедистов.

В ходе актуализации будут проводиться консультации с Заказчиком, Минкультуры КР и органами местного самоуправления для обеспечения совместного процесса с учетом местных потребностей и технических аспектов. Также фирма разработает Техническое задание, регламентирующее проектирование посетительского центра на объекте «Саймалуу-Таш», с обязательной интеграцией требований Министерства культуры, привязкой инженерных решений к параметрам горного ландшафта и обеспечением безусловной сохранности наскальных изображений, историко-культурного контекста и визуальной среды памятника.

В результате актуализации и обновления ПСД будут выполнены и сданы следующие отчеты на русском и английском языках (3 печатных комплекта и цифровая версия в форматах PDF, Word, Excel и AutoCAD): 
1. Первоначальный отчет. Предоставление детальной методологии выполнения задания, общего календарного плана работ, графика мобилизации и работы ключевых специалистов, перечня необходимых исходных данных, согласований, обследований и разрешительных документов. Определение последовательности разработки проектно-сметной документации, раздела «Охрана окружающей среды» и прохождения предусмотренных законодательством Кыргызской Республики экспертиз.
2. Промежуточный отчет по обновлению ПСД (Концепция и инвентаризация). Характеристика существующих изменений на участках ОИТ, определение вариантов и альтернативных технических решений, обход инфраструктурных препятствий. Подготовка эскизной концепции дизайна, учитывающей границы земельных участков и требования Минкультуры КР. Презентация обновленной концепции на общественных слушаниях с участием мэрии и местного населения. 
3. Обновление ПСД и разрешительных документов, раздела “Охраны окружающей среды” и разрешительных документации. Подготовка основного пакета актуализированной ПСД с получением всех разрешительных документов (ГЗ, ИТУ, ТУ) от муниципальных и государственных органов. Разработка/обновление раздела «Охрана окружающей среды» на основании утвержденных проектных решений, результатов обследований, инженерных изысканий и применимых требований законодательства КР. 
4. Окончательный отчет по актуализации ПСД и тендерная документация. Предоставление финальной рабочей документации, спецификаций и Ведомостей объемов работ (ВОР), рассчитанных в соответствии с подходом к измерению Общих условий контракта стандартных тендерных документов АБР – Малые работы с использованием системы CESSM (или аналогичной применимой системы). Предоставление объектных и локальных смет, а также Сводного сметного расчета (ССР), составленных в программном комплексе «РИК» по актуальным рыночным расценкам КР. Получение положительных заключений Государственной, экологической и пожарной экспертиз КР. 

[bookmark: _Hlk233900909][bookmark: _Hlk171592821]По итогу выполненной актуализации, Консультант предоставит окончательный комплект обновленной ПСД, включая требования к выполнению работ, Ведомости объемов работ, Рабочих чертежей и Технических спецификаций, с учетом устранения всех замечаний/комментариев Заказчика и Минкультуры КР. Консультант (проектная организация) также должен получить положительное заключение Государственной экологической экспертизы, в случае необходимости.  Все работы должны соответствовать законодательству и нормам проектирования Кыргызской Республики.
Отбор и найм консультантов для актуализации проектно-сметной документации будет осуществляться в соответствии с процедурами отбора в соответствии с Директивой о закупках для Закупщиков АБР (2026 г. с обновлениями время от времени). 
Для найма консультанта будет использоваться контракт с фиксированной стоимостью. Консалтинговая компания будет выбрана методом запроса предложений неконсультационных услуг (RFQ – Non-consulting services).
Ожидается, что задание будет выполнено в течение 5 (пять) месяцев, общий вклад экспертов составит 30,5 человеко-месяцев. Ориентировочный перечень должностей, которые должны быть предоставлены консультантами для подготовки ПСД, представлен в Таблице 1. Подробные технические задания для каждого консультанта представлены в следующем разделе.

Таблица 1: Ориентировочный список экспертов для предоставления услуг по актуализации и обновлению ПСД 

	№.
	Эксперты 
	Ориентировочный вклад 
	Итого

	
	
	(человеко-месяцев)
	

	 
	Ключевые национальные эксперты 
	На объекте
	Работа из дома
	

	1
	Руководитель группы/Инженер –Архитектор
	3
	2
	5

	2
	Инженер - электрик
	2,5
	1
	3,5

	3
	Инженер -конструктор 
	3
	2
	5

	4
	Инженер по водоснабжению и канализации
	2
	2
	4

	5
	Специалист по охране окружающей среды / Разработчик раздела ООС 
	2
	1
	3

	6
	Инженер-сметчик 
	 
	2
	2

	
	Неключевые эксперты 
	
	
	

	7
	Чертежники/операторы Auto-СAD (национальные, 2 эксперта)
	
	8
	8

	
	Итого
	
12,5
	
18
	30,5



C. Требования к команде консультанта

3. Квалификационные требования 
Консультант или специалисты Консультанта должны иметь лицензию на проектную деятельность, выданную Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Кыргызской Республики и должны быть национальными экспертами (гражданами КР).

Консультант должен соответствовать следующим минимальным требованиям:
- опыт работы в области централизованного водоснабжения и водоотведения в качестве проектировщика в течение последних пяти лет;
- конкретный опыт реализации как минимум одного контракта на сумму не менее 80 000 долларов США в течение последних пяти лет по проектированию систем водоснабжения, водоотведения и насосных станций.

Услуги будут предоставляться командой, состоящей из ключевых специалистов и другого профессионального и административного вспомогательного персонала, который Консультант сочтет необходимым. Консультант должен предоставить достаточное количество вспомогательного персонала для выполнения задания за свой счет. Должны быть обеспечены эффективные услуги управления и поддержки. 


D. Детальное техническое задание ключевых экспертов

1. Руководитель группы/Инженер-Архитектор (Национальный, 5 человеко-месяцев) 
Квалификационные требования: как минимум степень магистра (или диплом) по специальности «Архитектура», «Градостроительство». Не менее 5 лет опыта работы в качестве руководителя группы разработки ПСД и не менее 3 лет опыта управления изысканиями и рабочей документацией в проектах, финансируемых МФО (АБР, ВБ). Свободное владение кыргызским и русским языками.
Руководитель группы будет получать необходимую поддержку от других членов консультационной группы и оказывать содействие Заказчику в выполнении работ, направленных на обеспечение бесперебойного, своевременного и качественного выполнения и внедрения работ по актуализации ПСД. Эти услуги включают, помимо прочего, следующее:

(i) Обеспечение технического руководства (руководство действиями) группы специалистов, готовящих рабочие проекты, обеспечение своевременной подготовки проектов, технических спецификаций, ведомостей объемов работ и другой соответствующей документации, входящей в тендерную документацию для закупки строительных работ;
(ii) обеспечение соответствия всей проектной документации национальным и, если применимо, международным нормам;
(iii) координация выездов в г. Чолпон-Ата совместно со штатным экологом проекта; организация презентаций-семинаров для местных сообществ;
(iv) актуализация генеральных планов, ситуационных схем и разбивочных чертежей пешеходных и велодорожек (T-CW3); 
(v) разработка архитектурного проекта нового административного здания возле парка петроглифов строго в установленных границах участка с учетом ландшафта и требований Минкультуры КР; 
(vi) корректировка внутренних параметров здания музея по Концепции Минкультуры КР (T-CW1); 
(vii) внедрение элементов универсального инклюзивного доступа для ЛОВЗ и пожилых людей на всех объектах ОИТ. 

2. Инженер-электрик (Национальный, 3.5 человеко-месяца)
Квалификационные требования: Как минимум степень бакалавра (или диплом) в области электротехники, энергетики или смежных дисциплин от признанного учебного заведения.  Не менее 5 лет подтвержденного профессионального опыта в подготовке детального электротехнического проектирования, спецификаций и рабочей документации для объектов инфраструктуры и общественных зданий в Кыргызской Республике. Опыт работы в проектах, финансируемых многосторонними институтами развития (такими как АБР или Всемирный банк), является преимуществом. Свободное владение русским языком обязательно.  Детальные задачи:
(i) Совместно с местными органами власти, МУП «Водоканал» и региональными распределительными электросетевыми компаниями (РЭС) актуализировать технические условия (ТУ) на подключение к электрическим сетям для обновляемых объектов ОИТ (T-CW1, T-CW3).  
(ii) Выполнить расчеты электрических нагрузок и спроектировать схемы наружного и внутреннего электроснабжения включая, при необходимости, трансформаторные подстанции и кабельные/воздушные линии.  
(iii) Подготовить детальные чертежи внутренних электросетей, систем освещения (включая энергоэффективное ландшафтное и парковое освещение для променада T-CW3 и музея) и слаботочных систем (видеонаблюдение, охранно-пожарная сигнализация, телекоммуникации).  
(iv) Внедрить энергоэффективные проектные решения для технологического и инженерного оборудования Иссык-Кульского историко-культурного музея (в рамках пакета T-CW1).  
(v) Подготовить детальные ведомости объемов работ (ВОР), сметные расчеты и спецификации электротехнического оборудования и материалов для последующей интеграции инженером-сметчиком в сметный комплекс «РИК».  
(vi) Осуществлять контроль качества разработанных электротехнических решений и оказывать содействие Руководителю группы в подготовке технических отчетов и прохождении Государственной технической экспертизы.  

3. Инженер-конструктор (Национальный, 5 человеко-месяцев)
Квалификационные требования: Степень бакалавра (или диплом) по специальности «Промышленное и гражданское строительство» (ПГС) или аналогичной строительной специальности. Не менее 5 лет практического опыта в проведении конструктивных расчетов, проектировании несущих строительных конструкций (фундаменты, каркасы, перекрытия), а также в разработке конструктивных разделов (КЖ, КМ) рабочей документации в Кыргызской Республике. Наличие действующего квалификационного сертификата Госстроя (Минстроя) КР на право проектирования строительных конструкций является обязательным.  
Детальные задачи: 
(i) Провести детальный конструктивный анализ существующих строительных конструкций Иссык-Кульского историко-культурного музея (T-CW1) на предмет возможности проведения перепланировок и перераспределения нагрузок в соответствии с Концепцией Минкультуры КР.  
(ii) Выполнить необходимые статические и динамические конструктивные расчеты (включая сейсмические нагрузки для Иссык-Кульского региона КР).  
(iii) Разработать рабочие чертежи фундаментов, несущих стен, перекрытий, стропильной системы и кровли для административного здания с учетом ландшафтных особенностей и рекомендаций Минкультуры КР.
(iv) Спроектировать конструктивные решения для лодочных причалов, пирсов и других гидротехнических/прибрежных сооружений в рамках благоустройства променада (пакет T-CW3), обеспечивая долговечность конструкций в агрессивной влажной среде.  
(v) Разработать детализированные спецификации арматуры, бетона, металлопроката и других несущих материалов; составить точные ведомости объемов конструктивных работ для инженера-сметчика.
(vi) Совместно с чертежниками Auto-CAD обеспечить подготовку конструктивных разрезов, узлов сопряжения элементов, планов расположения фундаментов и перекрытий.

4. Инженер по водоснабжению и канализации (Национальный, 4 человеко-месяцев)
Квалификационные требования: Степень бакалавра (или диплом) по специальности «Водоснабжение, водоотведение и очистка сточных вод» или «Строительство» со специализацией на инженерных сетях.  Не менее 5 лет профессионального опыта проектирования наружных и внутренних сетей водоснабжения и водоотведения в Кыргызской Республике. Опыт проектирования автономных систем очистки (септиков, локальных очистных сооружений) и инженерных сетей в парковых/прибрежных зонах. Свободное владение русским языком обязательно.  
Детальные задачи:
(i) Разработать схемы и рабочие чертежи внутренних сетей водоснабжения и канализации (ВК) для Иссык-Кульского историко-культурного музея (T-CW1).
(ii) Спроектировать наружные сети водоснабжения и напорной/самотечной канализации для подключения объектов ОИТ к городским сетям Чолпон-Аты (или разработать локальные решения при невозможности централизованного подключения).  
(iii) Совместно со Специалистом по охране окружающей среды верифицировать места размещения септиков и санузлов относительно водоохранной зоны озера Иссык-Куль.  
(iv) Подготовить гидравлические расчеты сетей, спецификации труб, запорно-регулирующей арматуры, насосного оборудования и составить ведомости объемов работ (ВОР/BoQ) для сметных расчетов в программе «РИК».

5. Специалист по охране окружающей среды/Разработчик раздела ООС (национальный, 3 человеко-месяца)
Квалификационные требования: Высшее профильное образование (Экология, Охрана окружающей среды). Не менее 5 лет подтвержденного профессионального опыта в области проведения оценки воздействия на окружающую среду, экологического сопровождения проектирования и разработки раздела “ООС” в составе ПСД для крупных инфраструктурных проектов в КР. Глубокие знания национальных стандартов и процедур экологической экспертизы КР. Свободное владение русским языком. 
Детальные задачи: 
(i) провести оценку воздействия предлагаемых проектных решений на окружающую среду и разработать разделООС) в составе ПСД для всех трех пакетов ОИТ и нового административного здания; 
(ii) оценка потенциальных воздействий на окружающую среду на этапах строительства и эксплуатации, включая необходимые  расчеты выбросов, объемов строительного мусора и стоков, шума и других применимых воздействий;
(iii) определение расположения проектных участков относительно водоохранной зоны озера Иссык-Куль и разработка мер по предотвращению загрязнения воды, почв и прилегающих территорий;
(iv) разработка природоохранных, восстановительных и, при необходимости, компенсационных мероприятий, определение их стоимости и передача соответствующих данных сметчику для включения в ВОР и сметную документацию;
(v) обеспечение включения природоохранных требований в технические спецификации, рабочие чертежи, ведомости объемов работ и другие соответствующие разделы ПСД;
(vi) взаимодействие с проектной группой и экологическим специалистом проекта, а также передача необходимых данных для актуализации Плана управления окружающей средой;
подготовка экологической документации для государственной экологической экспертизы, представление ответов на замечания и сопровождение материалов до получения положительного заключения в части разработанного раздела ООС. 

6. Инженер-сметчик (Национальный, 2 человеко-месяцев)
Квалификационные требования: Высшее образование в области строительства, инженерии или экономики. Наличие действующего квалификационного сертификата Минстроя КР. Не менее 5 лет опыта составления смет, ценообразования и расчета стоимости работ в программных комплексах. Свободное владение русским языком. 
Детальные задачи: 
(i) Полный пересчет ведомостей объемов работ (ВОР/BoQ) по измененным чертежам архитектора с применением методологии FIDIC Red Book / CESSM;
(ii) мониторинг текущих рыночных цен КР на материалы и оборудование на 2026 год;
(iii) составление локальных, объектных смет и Сводного сметный расчета (ССР) в программном комплексе «РИК»; у
(iv) чет требований АБР по формированию стоимости пакетов T-CW1, T-CW3 без учета налогов; 
(v) включение в смету экологических и компенсационных затрат из раздела ОВОС. 

7. Чертежники / Операторы Auto-CAD (Национальные, 2 эксперта) (8 человеко-месяцев)
Квалификационные требования: Диплом в области гражданского строительства или машиностроения. Не менее 5 лет опыта работы с AutoCAD при подготовке инженерных чертежей (насосных станций, сетей, архитектурных разделов). 
Детальные задачи: 
(i) Внесение графических изменений в цифровые файлы (DWG) по указаниям архитектора и руководителя группы; оформление чертежей планов участков (масштаб от 1:1000 до 1:2500), рабочих чертежей (от 1:100 до 1:500) и продольных/поперечных разрезов троп и сетей; 
(ii) подготовка графических карт-схем для тома ОВОС; 
(iii) замена штампов на всех чертежах с присвоением статуса «Обновленная версия V2 / Актуализация 2026»; 
(iv) тиражирование 5 экземпляров ПСД в твердом виде (форматы А3, А2, А1) и одного цифрового комплекта. 


E.   Результаты и отчётность
[bookmark: _Hlk139450635]
Таблица 2. Сводная таблица результатов 
  
	№
	Название отчета 
	Сроки исполнения 

	1
	Первоначальный отчет Предоставление детальной методологии работы, общего календарного графика выполнения задания и графиков работы специалистов. Характеристика существующих изменений на участках ОИТ, определение вариантов и альтернативных технических решений, обход инфраструктурных препятствий.
	1 месяц после даты подписания контракта

	2
	Промежуточный отчет по разработке ПСД 
Подготовка эскизной концепции дизайна, учитывающей границы земельных участков и требования Минкультуры КР. Презентация концепции на общественных слушаниях с участием мэрии и местного населения. 
	2 месяца после даты подписания контракта

	3
	Обновление ПСД и получение разрешительных документов
Подготовка основного пакета ПСД с получением всех разрешительных документов (ГЗ, ИТУ, ТУ) от муниципальных и государственных органов. Разработка текстовой и расчетной книги раздела ОВОС (Охрана окружающей среды). Передача материалов штатному экологу проекта для актуализации общего ПУОС.   
	4 месяцев после даты подписания контракта

	4
	Окончательный отчет по ПСД и тендерная документация. Предоставление финальной рабочей документации, спецификаций и Ведомостей объемов работ (ВОР), рассчитанных в соответствии с подходом к измерению Общих условий контракта «Малые работы» СТД АБР с использованием системы CESSM (или аналогичной применимой системы). Предоставление объектных и локальных смет, а также Сводного сметного расчета (ССР), составленных в программном комплексе «РИК» по актуальным рыночным расценкам КР. Получение положительных заключений Государственной экологической и технической экспертиз КР. 
	5 месяцев после даты подписания контракта




Отчетность и график представления

[bookmark: _Hlk139466713]Консультант должен подготовить и предоставить «Заказчику» отчеты согласно графику и файлы, охватывающих всю работу, выполненную им в рамках исполнения Контракта. Все представленные документы должны включать соответствующие данные, карты, чертежи, диаграммы и другие документы, соответственно. Они должны быть представлены в необходимом количестве экземпляров «Заказчику» в соответствии с графиком представления Плана работ. Форма, подробное содержание, вид титульного листа и переплет отчетов будут определяться по взаимному согласию между Заказчиком и Консультантом. 


F. Основание для выплат
Выплаты будут производиться единовременно в соответствии с весовыми коэффициентами и этапами выплат, указанными в Таблице 4.


Таблица 4. График выплат    

Этапы, описанные в разделе В. Цели, объем работ и подробные задачи

	№
	Стадия подготовки ПСД
	Процентовка платежа

	1
	Первоначальный отчет, после одобрения Заказчика
	15%

	2
	Промежуточный отчет по подготовке ПСД, после одобрения Заказчика
	25%

	3
	Разработка ПСД и разрешительной документации. Основной пакет ПСД, после одобрения Заказчика
	30%

	4
	Окончательный отчет по ПСД и тендерная документация (окончательный рабочий проект и тендерная документация), после одобрения Заказчика
	30%


 



