Агентство развития и инвестирования сообществ

Кыргызской Республики

Программа зелёной трансформации общественных зданий

Техническое Задание

Инженер строитель

І. Общая информация

I. Введение.

- Правительство КР уделяет приоритетное внимание энергоэффективности как ключевому фактору устойчивого роста. Это обязательство отражено в: (i) Национальной стратегии устойчивого развития (2018-2040 гг.), которая предписывает использование энергоэффективных технологий в новом строительстве и способствует масштабной модернизации и энергетической сертификации зданий; (ii) обновленном Определяемом на национальном уровне вкладе страны, который устанавливает безусловные цели по сокращению выбросов парниковых газов на 16,63% к 2025 году и 15,97% к 2030 году, и до 43,62% при международной поддержке; и (iii) обновленном Законе об энергосбережении (2024 г.), который направлен на укрепление нормативной базы для энергоэффективности зданий. Эти стратегические инициативы подчеркивают приверженность правительства энергоэффективности как средству содействия экономическому развитию, экологической устойчивости и повышению качества жизни.

Азиатский банк развития (АБР) будет финансировать программу кредитования, ориентированного на результат (КОР) "Программа зеленой трансформации общественных зданий" (Программа), которая является географическим и отраслевым фрагментом Программы развития зеленой экономики до 2029 года, запущенной Министерством экономики и коммерции (MЭК). Программа будет реализовано Агентством развития и инвестирования сообществ Кыргызской Республики (АРИС). В рамках Программы будут модернизированы школы, детские сады и медицинские учреждения в регионах за пределами Бишкека, с целью повышения комфорта в помещениях по меньшей мере для 36 000 человек, сокращения выбросов парниковых газов (ПГ) и достижения значительной экономии энергии. Программа будет способствовать развитию "зеленой", гендерно-чувствительной и климатоустойчивой общественной инфраструктуры путем: (i) модернизации зданий для повышения энергоэффективности; (ii) пилотного внедрения сертифицированного на международном уровне "зеленого" строительства; (iii) укрепления институционального и технического потенциала; и (iv) продвижения решений в области возобновляемых источников энергии и интеллектуальных технологий. Механизм КОР будет поддерживать сильную заинтересованность правительства, обеспечивать четкие и измеримые результаты, а также способствовать эффективной реализации и расширению масштабов.

II. Цель задания

Целью настоящего задания является координация и проведение мероприятий по инженерным и техническим вопросам в рамках Программы.

III. Объем работы.

Инженер строитель будет нести ответственность за общее руководство и надзор по работам по модернизации зданий и услугам, предоставляемым в рамках проекта. С целью выполнения работ, нанятое лицо будет сотрудничать с несколькими экспертами АРИС и консалтинговыми компаниями, в том числе Технический эксперт по ЭЭ и инженером по инновационным технологиям, консультационной компанией ответственной за разработку ПСД включая авторский надзор, а также компания, осуществляющая технадзор строительных работ и услуг по модернизации.

Инженер строитель будет нести ответственность за общие строительные работы и модернизации отобранных зданий в рамках проекта. Проекты и тендерные документы будут подготовлены в рамках отдельных мероприятий техническими консультантами.

Инженер строитель будет назначен в качестве инженера по надзору за контрактами для строящихся подпроектов. Основной задачей Инженера строителя будет обеспечение плавного хода работ согласно проектам, характеристикам, техническому качеству в том числе соблюдение плана управления охраной окружающей среды и достижение завершения контрактов в пределах одобренного бюджета и времени в удовлетворение муниципалитета, владельца здания и АБР. Подробно о мероприятиях, осуществляемых инженером строителем по каждому подпроекту описано ниже, но не ограничиваются следующими:

- Мониторинг деятельности на уровне подпроекта в части реализации проекта и выполнения строительных работ связанных с реализацией мер по энергоэффективности и сейсмоустойчивости;

- Консультации с местными и международными техническими экспертами проекта о ходе реализации и координации определенных вопросов.

- Разработать и внедрить ясный и четко прописанный процесс надзора с участием всех заинтересованных сторон, который удовлетворит Заказчика и АБР. Предоставить утверждение Плана обеспечения качества и контролировать процедуры обеспечения качества и испытаний для всех строительных материалов и материалов, чтобы обеспечить соблюдение процедур обеспечения качества. Осмотреть и протестировать на выборочной основе все типы материалов и работ, чтобы убедиться в соответствии характеристикам, и предупредить координатора проекта в случае, если какие-либо такие материалы и работы не соответствуют характеристикам.

- Проверять и время от времени регистрировать реестр технадзора на объекте, регистрировать объемы работ, выполненных подрядчиком, комментарии по качеству строительства и корректирующие действия по устранению дефектов на ежедневной основе (реестр ведется в соответствии с местными инструкциями для ведения надзора, в рамках проекта будут наняты отдельные консультанты по техническому надзору для выполнения детальных задач надзора).

- Мониторинг соответствия механизмам реализации мероприятий, в том числе оценка статуса контрактов на строительные работы и содействие своевременному началу и завершению работ с применением соответствующих технологий и методологий.

- Обзор документов ПСД, в том числе чертежи и технические спецификации, представленные консультантами, проверка документов на соответствие применяемым техническим стандартам и требованиям. Оценка реалистичности расчетов и объемов работ предлагаемого графика работ.

- Контролировать включение дополнительных мер по модернизации, определенных в детальных аудитах зданий, в детальную проектно-сметную документацию и проверять соответствие имеющемуся бюджету. Изучение технической спецификации, строительных чертежей, для дополнительных электромонтажных и отопительных монтажных работ, предоставленных и предоставляемых подрядчику.

- Рассмотрение тендерных пакетов на работы и материалы на основе документации, подготовленной техническими консультантами ПСД;

- Установка сотрудничества и партнерства с местными органами власти и местными госагентствами, ответственными за технический, экологический надзор, а также надзор за здоровьем для совместной работы для успешной реализации проекта;

- Обеспечить соблюдение требований договоров на выполнение работ по смягчению воздействия на окружающую и социальную среды. Обеспечить, что требования по проектированию общественной безопасности выполняются в соответствии с контрактом, включая предоставление необходимого освещения, ограждений, оград и других элементов безопасности. Направлять уведомления подрядчику, сообщая о любом несоблюдении экологических или социальных мер по смягчению, как указано в документах договора. Копии всех уведомлений должны быть предоставлены Координатору проекта во время выдачи. Перед выдачей таких уведомлений Инженер должен, при необходимости, сообщить подрядчику о несоответствии и дать возможность подрядчику устранить любые неблагоприятные последствия до выдачи уведомления.

- Обзор отчетов по мониторингу для проверки соответствия программой строительства подрядчика и ППР, убеждаясь, что они соответствуют графику реализации по контракту.

- Предоставление ежемесячных отчетов о ходе строительных работ с перечислением достижений и программы на следующий месяц с указанием задач Координатору Программы;

- Подтверждение платежей за работы на основе соответствующих ВОР и выдача промежуточных сертификатов оплаты, окончательных сертификатов оплаты и других актов, включая Акты приемки согласно требованиям контрактов на строительные работы.

- По согласованию с Координатором Программы, оповещение заинтересованных лиц о проблемах реализации, которые могут поставить под риск выполнение целей и задач по контракту и предоставление рекомендаций по защите этих целей и задач.

- Установить эффективные процедуры для проверки работы подрядчика и своевременного представления отчетов о ходе реализации и проблемах, включая отчеты о контроле качества, записи количественных опросов, запросы на изменение или заказы на изменение, запросы на продление времени, а также требования и счета подрядчика.

- Оценка жалоб, разногласий, запросов о продлении сроков и т.д., в том числе относительно выдачи распоряжений на изменения при разрешении Координатора Программы и в рамках полномочий инженера, а также консультирование Работодателя по всем вопросам, связанным с выполнением работ;

- Периодически проверять строительное оборудование подрядчика, установки, жилье, медицинского пункта и т. д. и обеспечивать их соответствие и условия, указанные в контрактах на выполнение работ.

- Своевременное содействие подрядчику по всем вопросам, связанным с толкованием документов по контракту, полевых обоснований, планированием, испытаниям контроля качества и другими вопросами, связанными с контрактными пакетами.

- После выдачи Акта приемки в течение периода действия Контракта проверять и утверждать выполнение невыполненных работ (если таковые имеются), а также устранение любых дефектов или повреждений - консультировать о любом продлении срока действия Контракта, что может потребоваться для таких работ.

- Содействие АРИС в подготовке отчетов о ходе работ для предоставления в АБР с учетом требуемой информации и предоставление с необходимой периодичностью согласно Операционному Руководству Программы.

- Проведение полного совместного обзора работ со всеми заинтересованными сторонами и АРИС, а также аудит безопасности, до передачи подпроекта муниципалитету и владельцу здания, и администратору.

- Подготовка отчета о завершении проекта для АРИС и предоставление его в АБР и другим соответствующим организациям по завершении мероприятий по проекту.

- IV. Отчетность

Инженер строитель также будет выполнять любые обязанности, должным образом запрошенные Координатором Программы и Исполнительным директором АРИС.

V. Период предоставляемых услуг: 12 месяцев с даты подписания контракта. Продление контракта возможно при условии удовлетворительной работы Инженера строителя.

IV. Квалификационные требования.

Кандидат на позицию инженера строителя должен обладать следующими знаниями и опытом:

- Высшее инженерное образование/магистр в области проектирования, гражданского строительства, городской, промышленной или другой инженерной инфраструктуры;

- Соответствующий квалификационный сертификат (строительно-монтажные работы или инжиниринговые услуги);

- Минимум 10-летним профессиональным опытом в сфере проектирования и/или строительства

- Опыт работы в проектах, финансируемых международными финансовыми учреждениями, не менее 2х лет;

- Понимание проблем окружающей среды и устойчивости в строительстве.

- Опыт надзора за строительством инфраструктуры;

- Знание строительной законодательной и нормативной базы в Кыргызстане, включая порядок оформления разрешительных документов и ввода в эксплуатацию завершенных строительных объектов;

- Умение читать детальные проекты и разрабатывать технические спецификации

- Владение компьютером, включая пакет Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, электронная почта);

- Свободное владение кыргызским и русским языками, знание английского было бы полезным.

Правительство КР. 2018. Национальная стратегия развития Кыргызской Республики на 2018-2040 годы; Правительство КР. 2021. Обновленный определяемый на национальном уровне вклад на 2021 год. Правительство КР. 2024. Закон об энергосбережении (обновленный).