Агентство развития и инвестирования сообществ
Кыргызской Республики
Программа зелёной трансформации общественных зданий
Техническое Задание
Инженер строитель

І. Общая информация
I. Введение.

1. Правительство КР уделяет приоритетное внимание энергоэффективности как ключевому фактору устойчивого роста. Это обязательство отражено в: (i) Национальной стратегии устойчивого развития (2018-2040 гг.), которая предписывает использование энергоэффективных технологий в новом строительстве и способствует масштабной модернизации и энергетической сертификации зданий; (ii) обновленном Определяемом на национальном уровне вкладе страны, который устанавливает безусловные цели по сокращению выбросов парниковых газов на 16,63% к 2025 году и 15,97% к 2030 году, и до 43,62% при международной поддержке; и (iii) обновленном Законе об энергосбережении (2024 г.), который направлен на укрепление нормативной базы для энергоэффективности зданий.[footnoteRef:1] Эти стратегические инициативы подчеркивают приверженность правительства энергоэффективности как средству содействия экономическому развитию, экологической устойчивости и повышению качества жизни. [1: 	Правительство КР. 2018. Национальная стратегия развития Кыргызской Республики на 2018-2040 годы; Правительство КР. 2021. Обновленный определяемый на национальном уровне вклад на 2021 год. Правительство КР. 2024. Закон об энергосбережении (обновленный).] 


Азиатский банк развития (АБР) будет финансировать программу кредитования, ориентированного на результат (КОР) "Программа зеленой трансформации общественных зданий" (Программа), которая является географическим и отраслевым фрагментом Программы развития зеленой экономики до 2029 года, запущенной Министерством экономики и коммерции (MЭК). Программа будет реализовано Агентством развития и инвестирования сообществ Кыргызской Республики (АРИС). В рамках Программы будут модернизированы школы, детские сады и медицинские учреждения в регионах за пределами Бишкека, с целью повышения комфорта в помещениях по меньшей мере для 36 000 человек, сокращения выбросов парниковых газов (ПГ) и достижения значительной экономии энергии. Программа будет способствовать развитию "зеленой", гендерно-чувствительной и климатоустойчивой общественной инфраструктуры путем: (i) модернизации зданий для повышения энергоэффективности; (ii) пилотного внедрения сертифицированного на международном уровне "зеленого" строительства; (iii) укрепления институционального и технического потенциала; и (iv) продвижения решений в области возобновляемых источников энергии и интеллектуальных технологий. Механизм КОР будет поддерживать сильную заинтересованность правительства, обеспечивать четкие и измеримые результаты, а также способствовать эффективной реализации и расширению масштабов. 

II. Цель задания

Целью настоящего задания является координация и проведение мероприятий по инженерным и техническим вопросам в рамках Программы.

III. Объем работы.
Инженер строитель будет нести ответственность за общее руководство и надзор по работам по модернизации зданий и услугам, предоставляемым в рамках проекта. С целью выполнения работ, нанятое лицо будет сотрудничать с несколькими экспертами АРИС и консалтинговыми компаниями, в том числе Технический эксперт по ЭЭ и инженером по инновационным технологиям, консультационной компанией ответственной за разработку ПСД включая авторский надзор, а также компания, осуществляющая технадзор строительных работ и услуг по модернизации. 
Инженер строитель будет нести ответственность за общие строительные работы и модернизации отобранных зданий в рамках проекта. Проекты и тендерные документы будут подготовлены в рамках отдельных мероприятий техническими консультантами. 
Инженер строитель будет назначен в качестве инженера по надзору за контрактами для строящихся подпроектов. Основной задачей Инженера строителя будет обеспечение плавного хода работ согласно проектам, характеристикам, техническому качеству в том числе соблюдение плана управления охраной окружающей среды и достижение завершения контрактов в пределах одобренного бюджета и времени в удовлетворение муниципалитета, владельца здания и АБР. Подробно о мероприятиях, осуществляемых инженером строителем по каждому подпроекту описано ниже, но не ограничиваются следующими:
· Мониторинг деятельности на уровне подпроекта в части реализации проекта и выполнения строительных работ связанных с реализацией мер по энергоэффективности и сейсмоустойчивости;
· Консультации с местными и международными техническими экспертами проекта о ходе реализации и координации определенных вопросов.
· Разработать и внедрить ясный и четко прописанный процесс надзора с участием всех заинтересованных сторон, который удовлетворит Заказчика и АБР. Предоставить утверждение Плана обеспечения качества и контролировать процедуры обеспечения качества и испытаний для всех строительных материалов и материалов, чтобы обеспечить соблюдение процедур обеспечения качества. Осмотреть и протестировать на выборочной основе все типы материалов и работ, чтобы убедиться в соответствии характеристикам, и предупредить координатора проекта в случае, если какие-либо такие материалы и работы не соответствуют характеристикам.
· Проверять и время от времени регистрировать реестр технадзора на объекте, регистрировать объемы работ, выполненных подрядчиком, комментарии по качеству строительства и корректирующие действия по устранению дефектов на ежедневной основе (реестр ведется в соответствии с местными инструкциями для ведения надзора, в рамках проекта будут наняты отдельные консультанты по техническому надзору для выполнения детальных задач надзора).
· Мониторинг соответствия механизмам реализации мероприятий, в том числе оценка статуса контрактов на строительные работы и содействие своевременному началу и завершению работ с применением соответствующих технологий и методологий.   
· Обзор документов ПСД, в том числе чертежи и технические спецификации, представленные консультантами, проверка документов на соответствие применяемым техническим стандартам и требованиям. Оценка реалистичности расчетов и объемов работ предлагаемого графика работ.  
· Контролировать включение дополнительных мер по модернизации, определенных в детальных аудитах зданий, в детальную проектно-сметную документацию и проверять соответствие имеющемуся бюджету. Изучение технической спецификации, строительных чертежей, для дополнительных электромонтажных и отопительных монтажных работ, предоставленных и предоставляемых подрядчику.
· Рассмотрение тендерных пакетов на работы и материалы на основе документации, подготовленной техническими консультантами ПСД;
· Установка сотрудничества и партнерства с местными органами власти и местными госагентствами, ответственными за технический, экологический надзор, а также надзор за здоровьем для совместной работы для успешной реализации проекта;
· Обеспечить соблюдение требований договоров на выполнение работ по смягчению воздействия на окружающую и социальную среды. Обеспечить, что требования по проектированию общественной безопасности выполняются в соответствии с контрактом, включая предоставление необходимого освещения, ограждений, оград и других элементов безопасности. Направлять уведомления подрядчику, сообщая о любом несоблюдении экологических или социальных мер по смягчению, как указано в документах договора. Копии всех уведомлений должны быть предоставлены Координатору проекта во время выдачи. Перед выдачей таких уведомлений Инженер должен, при необходимости, сообщить подрядчику о несоответствии и дать возможность подрядчику устранить любые неблагоприятные последствия до выдачи уведомления.
· Обзор отчетов по мониторингу для проверки соответствия программой строительства подрядчика и ППР, убеждаясь, что они соответствуют графику реализации по контракту. 
· Предоставление ежемесячных отчетов о ходе строительных работ с перечислением достижений и программы на следующий месяц с указанием задач Координатору Программы;  
· Подтверждение платежей за работы на основе соответствующих ВОР и выдача промежуточных сертификатов оплаты, окончательных сертификатов оплаты и других актов, включая Акты приемки согласно требованиям контрактов на строительные работы.  
· По согласованию с Координатором Программы, оповещение заинтересованных лиц о проблемах реализации, которые могут поставить под риск выполнение целей и задач по контракту и предоставление рекомендаций по защите этих целей и задач. 
· Установить эффективные процедуры для проверки работы подрядчика и своевременного представления отчетов о ходе реализации и проблемах, включая отчеты о контроле качества, записи количественных опросов, запросы на изменение или заказы на изменение, запросы на продление времени, а также требования и счета подрядчика. 
· Оценка жалоб, разногласий, запросов о продлении сроков и т.д., в том числе относительно выдачи распоряжений на изменения при разрешении Координатора Программы и в рамках полномочий инженера, а также консультирование Работодателя по всем вопросам, связанным с выполнением работ; 
· Периодически проверять строительное оборудование подрядчика, установки, жилье, медицинского пункта и т. д. и обеспечивать их соответствие и условия, указанные в контрактах на выполнение работ.     
· Своевременное содействие подрядчику по всем вопросам, связанным с толкованием документов по контракту, полевых обоснований, планированием, испытаниям контроля качества и другими вопросами, связанными с контрактными пакетами.  
· После выдачи Акта приемки в течение периода действия Контракта проверять и утверждать выполнение невыполненных работ (если таковые имеются), а также устранение любых дефектов или повреждений - консультировать о любом продлении срока действия Контракта, что может потребоваться для таких работ.
·  Содействие АРИС в подготовке отчетов о ходе работ для предоставления в АБР с учетом требуемой информации и предоставление с необходимой периодичностью согласно Операционному Руководству Программы. 
· Проведение полного совместного обзора работ со всеми заинтересованными сторонами и АРИС, а также аудит безопасности, до передачи подпроекта муниципалитету и владельцу здания, и администратору.  
· Подготовка отчета о завершении проекта для АРИС и предоставление его в АБР и другим соответствующим организациям по завершении мероприятий по проекту.

IV. Отчетность 

Инженер строитель также будет выполнять любые обязанности, должным образом запрошенные Координатором Программы и Исполнительным директором АРИС.

V. Период предоставляемых услуг: 12 месяцев с даты подписания контракта. Продление контракта возможно при условии удовлетворительной работы Инженера строителя. 


IV. Квалификационные требования.

Кандидат на позицию инженера строителя должен обладать следующими знаниями и опытом:
1. Высшее инженерное образование/магистр в области проектирования, гражданского строительства, городской, промышленной или другой инженерной инфраструктуры;
1. Соответствующий квалификационный сертификат (строительно-монтажные работы или инжиниринговые услуги);
1. Минимум 10-летним профессиональным опытом в сфере проектирования и/или строительства
1. Опыт работы в проектах, финансируемых международными финансовыми учреждениями, не менее 2х лет;
1. Понимание проблем окружающей среды и устойчивости в строительстве.
1. Опыт надзора за строительством инфраструктуры;
1. Знание строительной законодательной и нормативной базы в Кыргызстане, включая порядок оформления разрешительных документов и ввода в эксплуатацию завершенных строительных объектов;
1. Умение читать детальные проекты и разрабатывать технические спецификации
1. Владение компьютером, включая пакет Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, электронная почта);
1. Свободное владение кыргызским и русским языками, знание английского было бы полезным.

